PRD v2.0

뛰다가 아메리카노

초보 러너 맞춤 러닝화 추천 + 부상 예방 웹 플랫폼

v2.0  /  2026-06-07  /  Phase 1 MVP 현황 반영 + Phase 2 로드맵

| 버전 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| v1.0 2026-06-01 | 최초 작성. Phase 1 MVP 요구사항 정의 |
| v2.0 2026-06-07 | Phase 1 구현 현황 반영. 추천 로직 v3 문서화. 미완료 항목·Phase 2 로드맵 추가 |

# 1. 메타 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 뛰다가 아메리카노 (ddaiga-americano) |
| 도메인 | ddaiga-americano.com (가비아 구매 예정) |
| 문서 버전 | v2.0 / 2026-06-07 |
| 오너 | hyun (기획·개발·콘텐츠 단독) |
| 이해관계자 | 없음 (1인) — 향후 러닝 유명인/브런치 작가 협력 예정 |
| Scope (Phase 1) | 맞춤 신발 추천 폼 + 러닝화 DB + 부상 예방 콘텐츠 + 법적 정책 |
| Out of Scope | 대시보드, AI 개인화, 커뮤니티, 모바일 앱, 훈련 플랜 (Phase 2+) |

# 2. 작성 철학

기획자의 직관보다 관찰된 데이터와 사용자의 목소리가 문제를 정의합니다. 기획자의 역할은 어떤 데이터를 볼 것인가를 결정하는 것이며, 문제와 가설은 데이터가 스스로 말하게 합니다.

# 3. 관찰된 현상 — 데이터가 보여주는 사실

### 정량적 현상

- 한국 규칙적 러너: 약 155만 명  (출처: 2025 국민생활체육조사)

- 국내 러닝화 시장 규모: 1조 원

- 러닝 관련 검색량 2025년 전년 대비 270% 증가

- 러닝 부상의 65%는 올바른 자세로 예방 가능  (출처: 스포츠의학 데이터)

### 정성적 현상

- 런갤 초보 질문 1위=신발 추천, 2위=무릎 통증, 3위=착지법  (출처: 디시인사이드 런갤)

- NRC·스트라바 공통 불만: 개인 맞춤 피드백 부족  (출처: 앱 스토어 리뷰)

- 기존 앱들은 신발·부상 정보 자체를 제공하지 않음  (출처: 기능 분석)

### 반복되는 사용자 행동 패턴

- 초보 러너가 유튜브 획일적 정보(케이던스 180, 미드풋 착지) 따라하다 부상

- 부상(무릎/발목/아킬레스건) 후 한 달 내 달리기 포기  (출처: 런갤 후기 패턴)

# 4. 문제 정의 — 데이터로부터 도출

핵심 문제 데이터에 따르면, 러닝 0~6개월 초보 러너는 체형(키·몸무게·발볼)에 맞는 신발 정보를 찾지 못하고 획일적 주법을 따라하다 부상을 입어 달리기를 조기 포기한다. 영향 범위: 국내 러너 155만 명 중 입문 단계(0~6개월)

# 5. 가설 — 데이터 기반 추론

### 가설 (If-Then)

만약 초보 러너가 키·몸무게·성별·발볼을 선택해 1분 내 맞춤 러닝화와 부상 예방법을 받는다면, 추천 폼 완료율과 체류 시간이 증가하고 이탈률이 낮아질 것이다.

### 핵심 가정

- 초보 러너가 키·몸무게 범위 선택에 거부감이 없다 (v2: 범위 버튼으로 마찰 최소화)

- 체중×쿠셔닝 매트릭스가 구매 결정에 영향을 준다

- 부상 콘텐츠가 SEO 유입으로 이어진다

- 성별 분리 추천이 여성 러너 만족도를 높인다 (v2 추가)

### 반증 조건 (Kill Criteria)

- 방문자 1,000명 후 추천 폼 완료율 10% 미만 → 폼 구조 재설계

- 부상 콘텐츠 4주 후 오가닉 유입 0 → 키워드 전략 재검토

# 6. 지표

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 선행 지표 (Leading) | 추천 폼 완료율 / 콘텐츠 페이지 체류 시간 / 신발 DB 클릭률 / GA4 recommend_form_complete 이벤트 |
| 핵심 지표 (Lagging) | 월 방문자 수 (Phase 1 목표: 1,000명) / 쿠팡 파트너스 클릭→구매 전환 건수 |
| 가드레일 지표 | 추천 결과 광고비 기반 정렬 비율 = 0% / 이탈률 80% 초과 시 UX 재검토 |
| 측정 방법 | Google Analytics 4 (설정 완료) + Vercel Analytics (설정 완료) — 배포 후 4주 차 첫 리뷰 |

# 7. Phase 1 구현 현황 (2026-06-07 기준)

✅ = 완료  |  🔶 = 부분 완료  |  ❌ = 미완료

| 상태 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ✅ | 러닝화 DB — 46개 모델 (남성 39개, 여성 전용 7개) | PRD 기준 12개 초과 달성 |
| ✅ | 체형 8분류 추천 알고리즘 v3 | 성별·한국인 발·부상이력·경험·거리·예산 보정 포함 |
| ✅ | 성별 분리 추천 | 여성 전용 라스트 모델 분리 (Wunderlich 2001 근거) |
| ✅ | 키·체중 범위 선택 UI | 숫자 직접 입력 → 버튼 선택 (마찰 최소화) |
| ✅ | 가격순 정렬 | 적합도순 / 가격 낮은순 / 가격 높은순 |
| ✅ | 예산 필터 | 15만 / 20만 / 25만 / 상관없음 |
| ✅ | 부상 예방 콘텐츠 13개 | 초심자·중급자·숙련자 레벨 필터 포함 |
| ✅ | 이용약관 + 면책 고지 (/terms) | 과학 논문 근거·광고없음 선언 포함 |
| ✅ | 개인정보 처리방침 (/privacy) | 한국 개인정보보호법 준수 |
| ✅ | SEO 세팅 | sitemap.xml, robots.txt, metadata, GA4, Vercel Analytics |
| ✅ | 공통 헤더/푸터 | terms·privacy 링크 포함 |
| 🔶 | 추천 폼 문항 수 | 현재 7~8문항. PRD 목표 12문항 대비 부족 (아래 참조) |
| 🔶 | 구매 링크 | 무신사·KREAM·공식몰 위주. 쿠팡 파트너스 미적용 |
| ❌ | 개인정보 동의 UI | PRD NFR: 수집 전 처리방침 동의 필수 |
| ❌ | 사업자 등록 | 키·몸무게 수집 전 법적 요건 |

# 8. 요구사항 — Phase 1 MVP (v2 업데이트)

## F-01. 맞춤 신발 추천 폼

Epic: 초보 러너가 신체 데이터를 입력하면 맞춤 러닝화 Top 3를 즉시 확인할 수 있다.

### 현재 구현된 문항 (7~8개)

| 상태 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ✅ | 성별 (남성/여성/선택안함) | Ferber 2003 생체역학 근거 |
| ✅ | 예산 (15만/20만/25만/상관없음) | PRD F-01 수용기준 |
| ✅ | 키 범위 (163↓ / 164-177 / 178↑) | Heiderscheit 2011 기반 3단계 |
| ✅ | 체중 범위 (키 범위별 2~3단계) | Malisoux 2013 기반 |
| ✅ | 발볼 (좁음/보통/넓음) | 한국인 발볼 특성 반영 |
| ✅ | 발 타입 (평발/중립/높은아치) | Richards 2009 기반 |
| ✅ | 용도 (데일리/장거리/템포/레이싱) | 부분 구현 |
| ❌ | 러닝 경험 (초심자/중급자/숙련자) | 타입·로직 완성. UI만 미구현 |
| ❌ | 주 평균 거리 (단거리/중거리/장거리) | 타입·로직 완성. UI만 미구현 |
| ❌ | 부상 이력 (무릎/발목/아킬레스/족저근막) | 타입·로직 완성. UI만 미구현 |

액션 아이템: 경험·거리·부상이력 3개 UI 추가 시 PRD 12문항 달성. 타입 정의·추천 로직 모두 완성 상태 — UI 작업만 남음.

## F-02. 러닝화 DB

Epic: 러너가 신발 스펙을 비교해 구매 결정을 내릴 수 있다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 DB 규모 | 46개 모델 (남성 39개 / 여성 전용 7개) / 브랜드 10개+ |
| 포함 정보 | 스펙·쿠셔닝·안정화·드롭·가격·한국 구매 링크·유튜브 리뷰·과학 근거 |
| 성별 분리 | 여성 전용 라스트 모델 별도 DB. 남성 선택 시 여성 모델 미노출 |
| 링크 현황 | 브랜드 공식몰·무신사·KREAM·29CM 위주. 쿠팡 파트너스 미적용 |
| 수용 기준 달성 | 브랜드 10개+ ✅ / 모델 12개+ ✅ (46개) / 구매 링크 ✅ / 중립성 ✅ |

액션 아이템: 쿠팡 파트너스 제휴 신청 후 링크를 파트너스 URL로 교체. PRD 수익 1순위 채널.

## F-03. 부상 예방 콘텐츠

Epic: 부상 증상이 있는 러너가 즉시 대처법을 찾을 수 있다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 아티클 수 | 13개 (PRD 기준 3개 초과 달성) |
| 레벨 분류 | 초심자(🟢) / 중급자(🟡) / 숙련자(🔴) — 필터 UI 구현 |
| 포함 콘텐츠 | 장경인대염·아킬레스·발볼·무릎·케이던스·착지법·황영조·권은주 등 |
| SEO 키워드 | 무릎 아플 때·아킬레스건·발볼 넓은 러너 등 검색 의도 우선 |

## F-04. 법적·정책 (v2 신규)

PRD v1.0에 없었으나 구현 중 추가된 필수 항목.

| 상태 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ✅ | 이용약관 (/terms) | 면책 조항·논문 근거·광고없음 선언·책임 제한 |
| ✅ | 개인정보 처리방침 (/privacy) | 한국 개인정보보호법 준수. 수집 최소화 |
| ✅ | 면책 배너 | 추천 결과 상단 '의료 조언 아님' 고지 |
| ❌ | 동의 UI | 폼 사용 전 처리방침 동의 체크박스 — NFR 요건 |
| ❌ | 사업자 등록 | 키·몸무게 수집 시 법적 요건. 오프라인 처리 필요 |

## 비기능 요구사항 (NFR)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 성능 | 추천 결과 페이지 로드 3초 이내 (Next.js 클라이언트 사이드 계산) |
| 개인정보 | 키·몸무게 수집 전 처리방침 동의 UI 필수 ❌ 미구현 / 사업자 등록 선행 |
| SEO | Next.js App Router SSR + sitemap.xml + robots.txt + metadata ✅ |
| 중립성 | 추천 로직은 신체 데이터 점수만 사용. 수수료 기준 정렬 금지 ✅ |
| 접근성 | 한국어 설정, 모바일 반응형 (Tailwind CSS) |

# 9. 추천 로직 설계 v3

v1 대비 성별 생체역학·한국인 발 특성·부상이력·경험 수준·거리 보정 추가.

### 체중 × 쿠셔닝  (Malisoux 2013, van Gent 2007)

| 체중대 | 권장 쿠셔닝 |
| --- | --- |
| ~50kg | 쿠셔닝 1~2 / 경량화 우선 |
| 50~60kg | 쿠셔닝 2~3 |
| 60~72kg | 쿠셔닝 3 권장 |
| 72~85kg | 쿠셔닝 4 권장 |
| 85kg~ | 쿠셔닝 5 필수 (맥스쿠션) |

### 키 × 드롭 + 케이던스  (Heiderscheit 2011, Sinclair 2014)

| 키 범위 | 권장 드롭·케이던스 |
| --- | --- |
| 163cm 이하 | 드롭 4~8mm / 케이던스 175~185 spm |
| 164~177cm | 드롭 6~10mm / 케이던스 170~180 spm |
| 178cm 이상 | 드롭 8~14mm / 케이던스 160~170 spm |

### 성별 생체역학 보정  (Ferber 2003, Taunton 2002, Wunderlich 2001)

| 성별 | 보정 내용 |
| --- | --- |
| 여성 | 동적 Q앵글 ↑ → 안정화 +8점 / 여성 전용 라스트 +12점 / 경량 +2점 |
| 남성 | 중립발 중립화 +5점 / 남성 기준 라스트 +3점 |
| 여성 전용 DB | genderFit=womens_last 모델은 여성 선택 시에만 후보에 포함 |

### 한국인 발 특성 보정  (사이즈코리아 인체치수 데이터)

- 한국인 발 특성: 넓은 앞볼 + 높은 발등 경향

- 넓은 앞볼 설계 모델에 +4점 / 높은 발등 볼륨 모델에 +2점

### 부상 이력 보정  (PRD F-01 수용기준)

| 부상 부위 | 보정 |
| --- | --- |
| 무릎 (슬개대퇴) | 안정화 +6점 / 쿠셔닝 3+ +3점 |
| 아킬레스·종아리 | 드롭 8mm+ +6점 / 드롭 4mm- -6점 |
| 족저근막 | 쿠셔닝 4+ +5점 / 안정화 +2점 |
| 발목 | 안정화 +4점 |

### 경험 수준 보정  (PRD F-01 수용기준)

- 초심자: 레이싱화 -12점 / 데일리화+쿠셔닝3+ +4점

- 숙련자: 템포·레이싱화 +3점

# 10. 미완료 항목 — 즉시 해야 할 것

우선순위 1 — 폼 문항 3개 UI 추가 경험·거리·부상이력 UI. 타입·로직 완성 상태. UI 작업만 남음 (하루 이내 완료 가능).

우선순위 2 — 개인정보 동의 UI PRD NFR 요건. 폼 시작 전 동의 체크박스 추가. 사업자 등록 후 처리.

우선순위 3 — 쿠팡 파트너스 링크 전환 PRD 수익 1순위. 파트너스 제휴 신청 후 46개 신발 링크를 파트너스 URL로 교체.

우선순위 4 — 사업자 등록 키·몸무게 등 신체 정보 수집 전 법적 요건. 오프라인 처리 항목.

# 11. Phase 2 로드맵 (가설 검증 후)

Phase 1 Kill Criteria 미발동 시 (방문자 1,000명 + 폼 완료율 10% 이상) 진행.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| Phase 2-A (단기) | 8주 러닝 훈련 플랜 / 쿠팡 파트너스 전환 / 네이버 쇼핑 커넥트 연동 |
| Phase 2-B (중기) | 보호대·깔창 DB 추가 / 신발 후기 커뮤니티 / 이메일 뉴스레터 |
| Phase 2-C (장기) | Q&A 커뮤니티 / 러닝복·악세서리 / Google AdSense |
| Phase 3 (장기) | 발 사진 AI 분석 / 브랜드 협찬 (추천 중립성 유지 전제) / 모바일 앱 |

# 12. 타임라인

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| ✅ Phase 1 Week 1~2 (완료) | 러닝화 DB 46개 / 추천 로직 v3 / 성별 분리 / 부상 콘텐츠 13개 |
| ✅ Phase 1 Week 2~3 (완료) | 이용약관·개인정보 처리방침 / SEO / GA4·Vercel Analytics / 공통 헤더·푸터 |
| 🔶 Phase 1 완료 (잔여) | 폼 문항 3개 UI 추가 / 개인정보 동의 UI / 사업자 등록 / 쿠팡 파트너스 |
| Phase 1 배포 (목표) | GitHub + Vercel 배포 → 콜드메일 발송 |
| Phase 1 리뷰 (배포 후 4주) | GA4 데이터 기반 가설 검증 — Kill Criteria 판단 |
| Phase 2 착수 (조건부) | 가설 검증 통과 시 Phase 2-A 진행 |

# 13. 수익 구조 & 현실

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 1순위 (미적용) | 쿠팡 파트너스 — 신발 클릭→구매 수수료 최대 3% (15만원×3%=4,500원/건) ❌ |
| 1순위 (미적용) | 네이버 쇼핑 커넥트 — 동일 구조 ❌ |
| 2순위 | Google AdSense — 트래픽 확보 후 적용 |
| 3순위 | 브랜드 협찬 — Phase 2, 추천 중립성 유지 전제 |
| 현실 (불변) | 월 100만원 = 월 방문자 2.2만 명 필요. Phase 1 목표(1,000명) 달성 시 월 약 27,000원. 수익보다 트래픽 검증 우선. |

# 14. 기술 스택 & 배포

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS |
| 프로젝트 경로 | C:/planing/ddaiga-americano |
| 호스팅 | Vercel (GitHub 연동 자동 배포 예정) |
| Analytics | Google Analytics 4 + Vercel Analytics (설정 완료) |
| 도메인 | ddaiga-americano.com (가비아 구매 예정) |
| DB (향후) | Supabase — 이메일 수집·추천 데이터 저장 시 |

# 15. 출시 전 체크리스트

| 상태 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ❌ | 사업자 등록 | 키·몸무게 수집 전 법적 필수. 관할 세무서 방문 |
| ❌ | 개인정보 동의 UI | 폼 시작 전 처리방침 동의 체크박스 |
| ❌ | 쿠팡 파트너스 신청 | 제휴 승인 후 46개 신발 링크 교체 |
| ❌ | 폼 문항 3개 추가 | 경험·거리·부상이력 UI (1일 작업) |
| ✅ | 이용약관 + 면책 고지 | 완료 |
| ✅ | 개인정보 처리방침 | 완료 |
| ✅ | 추천 중립성 | 광고비 기준 정렬 금지 코드 확인 |
| ✅ | SEO | sitemap, robots, metadata 완료 |
| 🔶 | GitHub 연동 | 배포 전 설정 필요 |
| 🔶 | 도메인 구매 | ddaiga-americano.com 가비아 구매 필요 |
| 🔶 | allrunabout.com 모니터링 | 체중·키 반영 추천 영역 집중 |

Phase 1 완료 기준 - 폼 문항 12개 완성 (경험·거리·부상이력 UI 추가) - 개인정보 동의 UI 구현 + 사업자 등록 - 쿠팡 파트너스 링크 적용 - Vercel 배포 + 도메인 연결 - GA4 데이터 수집 시작 → 4주 후 가설 검증